Дизайн документ

Медведь и воздушные шарики

Описание идеи и реализации игры «медведь и воздушные шарики».

3.3.2013

Оглавление

О документе:	2

Цели:	2

Сроки и ресурсы:	2

Бюджет:	2

О документе:

Настоящий дизайн документ содержит полное описание игры «медведь и воздушные шарики», включая описание идеи игры, особенностей игровой механики и детали реализации. Документ составлен с целью однозначного определения содержания игры, принципов игровой механики и методов реализации.

Цели:

- Изучение методов создания Windows 8 приложений

- Изучение DirectX 11

- Изучение COM

- Знакомство с WinRT API

- Получение опыта в gamedev индустрии

- Изучение рынка Window Market

- Получить удовольствие от процесса

- Заработать денег

Сроки и ресурсы:

Ресурсы, выделенные на проект, состоят из одного человека, который может работать по вечерам и в выходные.

Из оборудования имеется старый десктоп и маленький ноутбук. Разработка будет проводиться из под ОС Windows 8. На ноутбуке планируется использовать виртуальную машину с этой ОС.

Срок реализации проекта – 2 месяца. Это время включает в себя все этапы работы над проектом, от начала создания дизайн документа, до вывода продукта на рынок. Детальный план по срокам приведен в таблице ниже:

| Срок(дни) | Задача | Описание |
| --- | --- | --- |
| 3 | Дизайн документ | Полное создание дизайн документа. |
| 21 | Движок | Создание движка с использованием WinRT API и DirectX 11. |
| 7 | Игровое API | Реализация API для создания и управления игровыми объектами. |
| 22 | Контент | Создание контента(текстуры, музыка) и уровней для игры. |
| 2 | Локализация | Введение поддержки русского и английского языков. |
| 3 | Тестирование | Функциональное тестирование игры. |
| 2 | Продажа | Размещение продукта в магазине windows 8 и реклама. |

Бюджет:

Бюджет проекта ограничен суммой в 1000 рублей.

1 Игра «Медведь и воздушные шарики»

Название

«Медведь и воздушные шарики» - первое, единственное и окончательное название игры. На английском языке оно выглядит как «Bear and balloons».

Общее описание

Игра представляет собой платформер с необычным дизайном. Цель игрока – доставить медведя из точки А в точку Б с помощью воздушных шаров. Игрок может управлять направлением полета медведя с помощью опускания и поднимания крайних шаров и высотой полета с помощью лопанья отдельных шаров.

Карта уровня состоит из красочных декораций, опасных диких животных и смертельных механизмов. Медведь должен будет, избегая всех опасностей, перемещаться по карте между безопасными зонами, пока не достигнет последней из них.

Главный герой

Медведь родом из леса. Настоящего, дикого леса.

Его лес погибает из-за построенного рядом завода. Когда условия жизни в лесу становятся невыносимыми, медведь отправляется в путешествие с целью найти другой лес и дом.

Медведь, как и остальные представители его вида, питается исключительно медом и малиной. В ходе путешествия ему постоянно придется искать себе пропитание.